|  |  |
| --- | --- |
|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
| Демократическая, 1 | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
| ООО «ЖЭК» | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Текущий ремонт 2014год |  |  |
| Объект: |
| С.А.Лазуткин декабрь 2014г |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
| с | по |
| 5 | декабрь | 01.12.2014 | 31.12.2014 |
| **А К Т** |
| **О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ** |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
|  |
| Сметная стоимость: | **18.617** | тыс. руб. |
| монтажных работ: | **10.108** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | **0.024** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | **1.906** | тыс. руб. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |
|  | **Раздел 1. С.А.Лазуткин** |
|  |
| **1.** | **Э02-04-001-14** **(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)** | **Осмотр вводных электрических щитков** | **100 шт.** |  | **0.01** | **1 570.14** | **15.70** |
| 1. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 18.63 | 0.1863 | 84.280 | 15.70 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 11.78 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 0.82 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 28.30 |
|  |
| **2.** | **Э02-04-001-12** **(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)** | **Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках** | **100 лестничных клеток** |  | **0.18** | **758.52** | **136.53** |
| 2. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 9 | 1.62 | 84.280 | 136.53 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 102.40 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 7.17 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 246.10 |
|  |
| **3.** | **Э02-04-001-11** **(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)** | **Осмотр системы центрального отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях** | **1000 м2** |  | **2.5** | **337.12** | **842.80** |
| 3. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 4 | 10 | 84.280 | 842.80 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 632.10 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 44.25 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 519.15 |
|  |
| **4.** | **Э02-02-003-07** **(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)** | **Замена светильников: для люминесцентных ламп** | **1 светильник** |  | **16** | **529.96** | **8 479.28** |
| 4. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.5 | 8 | 75.670 | 605.36 |
| 4. 2. | с509-9042-1 | Светильник светодиодный | шт | 1 | 16 | 492.12 | 7 873.92 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 454.02 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 268.00 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 9 201.30 |
|  |
| **5.** | **Э02-02-003-48** **(приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12)** | **Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах** | **100 м** |  | **0.1** | **6 503.77** | **650.38** |
| 5. 1. | з1-0038 | Рабочий среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 37 | 3.7 | 82.560 | 305.47 |
| *5. 2.* | *з1000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *0.03* | *0.003* | *204.090* | *0.61* |
| 5. 3. | х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.003 | 569.94 | 1.71 |
| (1) | *204.09* | *0.61* |
| 5. 4. | х40-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 0.03 | 0.003 | 681.81 | 2.05 |
| (1) | *143.42* | *0.43* |
| 5. 5. | с101-2143-1 | Провод ПУНП 2х2,5 | м | 100 | 10 | 16.13 | 161.30 |
| 5. 6. | с101-3909 | Гвоздь усиленный | кг | 1.3 | 0.13 | 52.71 | 6.85 |
| 5. 7. | с111-0086 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0.31 | 0.031 | 152.39 | 4.72 |
| 5. 8. | с405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | 0.01 | 0.001 | 3 308.86 | 3.31 |
| 5. 9. | с509-0104 | Скобы двухлапковые | 10 шт. | 28 | 2.8 | 53.37 | 149.44 |
| 5. 10. | с509-0162 | Полоска для крепления проводов | 100 шт. | 3 | 0.3 | 27.60 | 8.28 |
| 5. 11. | с509-0167 | Сжимы соединительные | 100 шт. | 0.12 | 0.012 | 355.00 | 4.26 |
| 5. 12. | с509-1652 | Гильза кабельная медная ГМ 6 | шт. | 12 | 1.2 | 2.49 | 2.99 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 229.56 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 26.40 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 906.34 |
|  |
| **6.** | **С101-11** | **Дюбель 6х40** | **шт** |  | **60** | **0.60** | **36.00** |
|  |
|  |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** |  |  |  |  | **10 160.69** |
|  | **СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** |  |  |  |  | **9 129.66** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 4, 5)** |  |  |  |  | **683.58** |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 4, 5)** |  |  |  |  | **294.40** |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** |  |  |  |  | **10 107.64** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  |  | **1 031.03** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1-3)** |  |  |  |  | **746.27** |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-3)** |  |  |  |  | **52.24** |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  |  | **1 829.54** |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1** |  |  |  |  | **11 937.18** |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** |  |  |  |  | **1 429.85** |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** |  |  |  |  | **346.64** |
|  | **Оплата основных рабочих** |  |  |  |  | **1 905.86** |
|  | **Трудозатраты осн. рабочих** |  |  |  |  | **23.5063** |
|  |
|  | **Раздел 2. Постоянные затраты** |
|  |
| **7.** | **С договор 1.** | **Техн. обслуживание газопровода** | **м2** |  | **1** | **102.72** | **102.72** |
|  |
| **8.** | **С договор 2.** | **Аварийная служба** | **м2** |  | **1** | **3 216.28** | **3 216.28** |
|  |
| **9.** | **С договор 4.** | **Вентканалы** | **м2** |  | **1** | **405.20** | **405.20** |
|  |
|  |
| **14.** | **С договор 3.** | **Техобслуживание ВДГО** | **м2** |  | **1** | **115.86** | **115.86** |
|  |
|  |
|  |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** |  |  |  |  | **3 840.06** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  |  | **3 840.06** |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  |  | **3 840.06** |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2** |  |  |  |  | **3 840.06** |
|  |
|  | **. ИТОГО ПО АКТУ** |  |  |  |  | **14 000.75** |
|  | **СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** |  |  |  |  | **9 129.66** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 4, 5)** |  |  |  |  | **683.58** |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 4, 5)** |  |  |  |  | **294.40** |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** |  |  |  |  | **10 107.64** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  |  | **4 871.09** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1-3)** |  |  |  |  | **746.27** |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-3)** |  |  |  |  | **52.24** |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  |  | **5 669.60** |
|  | **. ВСЕГО ПО АКТУ** |  |  |  |  | **15 777.24** |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** |  |  |  |  | **1 429.85** |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** |  |  |  |  | **346.64** |
|  | **НДС** |  |  |  | **18** | **2 839.90** |
|  | **ВСЕГО** |  |  |  |  | **18 617.14** |
|  | **Оплата основных рабочих** |  |  |  |  | **1 905.86** |
|  | **Трудозатраты осн. рабочих** |  |  |  |  | **23.5063** |

|  |  |
| --- | --- |
| Сдал: | Директор ООО «ЖЭК» А.В.Кудалев С.А.Лазуткин |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| М.П. |  |
|  |  |
| Принял: | Председатель ТСЖ |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| М.П. |  |