|  |  |
| --- | --- |
|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
| Республиканская, 24 | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
| ООО «ЖЭК» | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Текущий ремонт 2014год |  |  |
| Объект: |
| С.А.Лазуткин декабрь 2014г |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
| с | по |
| 24 | декабрь | 01.12.2014 | 31.12.2014 |
| **А К Т** |
| **О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ** |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
|  |
| Сметная стоимость: | **17.797** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | **0.041** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | **3.256** | тыс. руб. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Э02-04-001-14** **(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)** | **Осмотр вводных электрических щитков** | **100 шт.** |  | **0.01** | **1 570.14** | **15.70** |
| 1. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 18.63 | 0.1863 | 84.280 | 15.70 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 11.78 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 0.82 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 28.30 |
|  |
| **2.** | **Э02-04-001-12** **(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)** | **Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках** | **100 лестничных клеток** |  | **0.27** | **758.52** | **204.80** |
| 2. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 9 | 2.43 | 84.280 | 204.80 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 153.60 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 10.75 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 369.15 |
|  |
| **3.** | **Э02-04-001-11** **(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)** | **Осмотр системы центрального отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях** | **1000 м2** |  | **5** | **337.12** | **1 685.60** |
| 3. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 4 | 20 | 84.280 | 1 685.60 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 1 264.20 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 88.49 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 038.29 |
|  |
| **4.** | **Э02-01-002-46** **(приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12)** | **Очистка канализационной сети внутренней в подвале** | **100 м трубопровода** |  | **0.3** | **2 323.65** | **697.10** |
| 4. 1. | з1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 32.2 | 9.66 | 71.980 | 695.33 |
| 4. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.003 | 589.67 | 1.77 |
| (1) | *143.42* | *0.43* |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 521.50 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 36.56 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 255.16 |
|  |
| **5.** | **Э02-02-001-24** **(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)** | **Смена кранов диаметр прохода, мм: 25 (уплотнительный состав) на г/в** | **1 кран** |  | **2** | **308.58** | **617.17** |
| 5. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 0.83 | 1.66 | 68.290 | 113.36 |
| 5. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 0.83 | 1.66 | 84.280 | 139.90 |
| 5. 3. | с300-0048-2 | Кран 11Б27п1 25 | шт | 1 | 2 | 181.95 | 363.90 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 189.95 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 24.21 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 831.34 |
|  |
| **6.** | **Э03-13-001-10** **(приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12)** | **Профосмотр колодцев канализации** | **1 шт.** |  | **3** | **141.53** | **424.59** |
| 6. 1. | з1-0031 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 1.31 | 3.93 | 76.530 | 300.76 |
| 6. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 0.21 | 589.67 | 123.83 |
| (1) | *143.42* | *30.12* |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 225.57 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 19.50 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 669.66 |
|  |
| **7.** | **Э03-13-001-10** **(приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12)** | **Прочистка колодцев** | **1 шт.** |  | **1** | **141.53** | **141.53** |
| 7. 1. | з1-0031 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 1.31 | 1.31 | 76.530 | 100.25 |
| 7. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 0.07 | 589.67 | 41.28 |
| (1) | *143.42* | *10.04* |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 75.19 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 6.50 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 223.22 |
|  |
|  |
|  | **Раздел 1. Постоянные затраты** |
|  |
| **8.** | **С договор 1.** | **Техн. обслуживание газопровода** | **м2** |  | **1** | **169.04** | **169.04** |
|  |
| **9.** | **С договор 2.** | **Аварийная служба** | **м2** |  | **1** | **7 313.04** | **7 313.04** |
|  |
| **10.** | **С договор 4.** | **Вентканалы** | **м2** |  | **1** | **921.33** | **921.33** |
|  |
|  |
| **15.** | **С договор 3.** | **Техобслуживание ВДГО** | **м2** |  | **1** | **263.44** | **263.44** |
|  |
|  |
|  |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** |  |  |  |  | **8 666.85** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  |  | **8 666.85** |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  |  | **8 666.85** |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1** |  |  |  |  | **8 666.85** |
|  |
|  | **. ИТОГО ПО АКТУ** |  |  |  |  | **12 453.34** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  |  | **12 453.34** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1-7)** |  |  |  |  | **2 441.78** |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-7)** |  |  |  |  | **186.85** |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  |  | **15 081.97** |
|  | **. ВСЕГО ПО АКТУ** |  |  |  |  | **15 081.97** |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** |  |  |  |  | **2 441.78** |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** |  |  |  |  | **186.85** |
|  | **НДС** |  |  |  | **18** | **2 714.75** |
|  | **ВСЕГО** |  |  |  |  | **17 796.72** |
|  | **Оплата основных рабочих** |  |  |  |  | **3 255.71** |
|  | **Трудозатраты осн. рабочих** |  |  |  |  | **40.8363** |

|  |  |
| --- | --- |
| Сдал: | Директор ООО «ЖЭК» А.В.Кудалев С.А.Лазуткин |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| М.П. |  |
|  |  |
| Принял: | Председатель ТСЖ |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| М.П. |  |